**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕПЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 14.06.2021 года № 18 п.Тепловский**

**Об утверждении Порядка мониторинга**

**реализации соглашений о государственно-частном**

**партнерстве, соглашений о муниципально-частном**

**партнерстве в Тепловском муниципальном**

**образовании.**

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 40, Уставом Тепловского муниципального образования, администрация Тепловского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - Порядок).

2. Рекомендовать:

- органам местного самоуправления, выступающим от имени муниципальных образований в качестве публичных партнеров по действующим на 1 июля 2022 г. соглашениям о муниципально-частном партнерстве, обеспечить внесение до 31 декабря 2022 г. в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" сведений о предусмотренных Порядком прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тепловского

муниципального образования А.П.Глазков

Утвержден

постановлением администрации

Тепловского МО

от 14.06.2021 года № 18

**ПОРЯДОК**

**МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ** **ПАРТНЕРСТВЕ, СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ**

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее соответственно - соглашения, мониторинг).

2. Мониторинг соглашений, публичным партнером в которых является муниципальное образование, проводится Минэкономразвития России, уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, на территории которого находится соответствующее муниципальное образование, а также уполномоченным в соответствии с Уставом муниципального образования органом местного самоуправления.

3. Мониторинг проводится посредством сбора, анализа, обобщения, систематизации и учета в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - информационная система) сведений о планируемых к заключению, реализуемых и реализованных на территории Российской Федерации соглашениях.

4. Внесение и актуализация в соответствии с настоящим Порядком сведений в информационную систему осуществляются публичными партнерами посредством заполнения соответствующих полей, предусмотренных в модуле "Мониторинг проектов государственно-частного партнерства" информационной системы.

5. Полнота, достоверность и своевременность внесения сведений о соглашениях в информационную систему обеспечиваются публичными партнерами.

 6. Сведения о соглашениях, составляющие государственную тайну, в информационной системе не размещаются.

7. В течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта в информационную систему вносятся сведения о таком решении, а также об условиях соглашения, в том числе о технико-экономических показателях объекта соглашения, сроке действия соглашения, планируемом объеме привлекаемых инвестиций.

8. В течение 10 рабочих дней со дня размещения в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" решения о реализации проекта на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт для размещения информации о проведении торгов), в информационную систему вносятся сведения о таком решении.

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока размещения решения о реализации проекта на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов в информационную систему вносятся сведения об итогах размещения такого решения.

До момента заключения соглашения сведения о решении о реализации проекта, принятом на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, а также об итогах размещения такого решения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов ежегодно актуализируются по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года соответственно до 15 февраля и 15 августа текущего года.

9. В течение 10 рабочих дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс) и конкурсной документации на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, а также подписания протокола о результатах проведения конкурса в информационную систему вносятся соответствующие сведения, в том числе о сроках проведения конкурса, результатах проведения конкурса.

10. В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения в информационную систему вносятся сведения об условиях соглашения, включая сведения об осуществляемых в рамках соглашения инвестициях, сроках создания и (или) реконструкции объекта(ов) соглашения, способах обеспечения частным партнером обязательств по соглашению. В случае, если публичным партнером по соглашению выступает Российская Федерация, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения в информационную систему также вносятся прогнозные сведения об осуществляемых в соответствии с соглашением инвестициях и источниках их финансирования, операционных расходах и выручке частного партнера от осуществления деятельности по соглашению, стоимости передаваемого публичным партнером частному партнеру имущества на дату заключения соглашения (далее - финансово-экономические показатели реализации соглашения), за исключением сведений, внесение которых предусмотрено [пунктом 14](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par58) настоящего Порядка.

11. В течение 10 рабочих дней со дня изменения соглашения в информационной системе актуализируются сведения об условиях соглашения, в том числе о расходных обязательствах публичного партнера, возникающих на основании соглашения, не зависящих от наступления каких-либо условий, предусмотренных соглашением (далее - безусловные обязательства) и обязательствах публичного партнера, возникающих при исполнении соглашения в связи с наступлением определенных условий, предусмотренных соглашением, а также в случае досрочного расторжения соглашения (далее - условные обязательства), которые были скорректированы в результате такого изменения, а также сведения о прогнозных и фактических значениях финансово-экономических показателей реализации соглашения, публичным партнером по которому выступает Российская Федерация, в случае их изменения.

12. Ежегодно до 15 февраля и 15 августа в течение всего периода с даты принятия решения о реализации проекта до даты прекращения соглашения либо до даты отмены решения о реализации проекта в информационной системе актуализируются сведения о проекте соглашения и (или) заключенном соглашении по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года соответственно, за исключением сведений о прогнозных и фактических значениях финансово-экономических показателей реализации соглашения и сведений о фактически исполненных обязательствах частного партнера по соглашению. При этом информация о юридически значимых действиях, связанных с соглашением (внесение в него изменений и прекращение соглашения, ввод объекта соглашения в эксплуатацию), размещается в информационной системе в течение 10 рабочих дней со дня совершения таких действий.

Частным партнером ежегодно на основании запроса публичного партнера предоставляется публичному партнеру информация о фактически исполненных обязательствах частного партнера по соглашению по состоянию на 1 января текущего года.

Публичным партнером ежегодно до 31 мая в информационной системе размещаются сведения, представленные частным партнером о фактически исполненных им обязательствах по соглашению по состоянию на 1 января текущего года.

13. В течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения в информационную систему вносятся сведения о предусмотренных в таком соглашении безусловных и условных обязательствах с указанием отдельных положений соглашения, предусматривающих такие условные и безусловные обязательства.

В случае если в соглашении установлены формулы расчета и (или) порядок индексации прогнозного размера безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств, актуализация прогнозного размера безусловных обязательств и (или) максимального размера условных обязательств осуществляется ежегодно до 15 февраля с приложением соответствующих расчетов.

Сведения о фактически исполненных безусловных и условных обязательствах по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года актуализируются в информационной системе соответственно до 15 февраля и 15 августа текущего года.

Сведения, содержащиеся в информационной системе об условных и безусловных обязательствах, могут быть использованы Минфином России в целях проведения им оценки таких обязательств.

В случае если после прекращения соглашения условные и безусловные обязательства перед частным партнером не были исполнены в полном объеме, актуализация сведений о таких обязательствах в информационной системе осуществляется до полного их исполнения.

14. Сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, прогнозных значениях финансово-экономических показателей реализации соглашений, действующих на дату вступления в силу настоящего Порядка, в случае если публичным партнером в таких соглашениях является Российская Федерация, вносятся в информационную систему до 15 мая 2021 года.

Сведения о фактических значениях финансово-экономических показателей реализации соглашений, действующих на дату вступления в силу настоящего Порядка, в случае если публичным партнером в таких соглашениях является Российская Федерация, вносятся в информационную систему до 15 мая 2021 года.

5. Внесение в информационную систему соответствующих сведений о соглашениях осуществляется с размещением одного или нескольких обосновывающих документов в виде электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), подтверждающих полноту и достоверность внесенных сведений (далее - обосновывающие документы), по перечню согласно [приложению N 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par82) к настоящему Порядку. При этом внесенные в информационную систему сведения должны в полной мере соответствовать информации, представленной в обосновывающих документах, и быть подписаны электронной подписью в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

16. Минэкономразвития России по истечении сроков, указанных в предложении первом [пункта 12](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par50) настоящего Порядка, направляет в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуются или планируются к реализации соглашения, информацию о проектах соглашений и (или) соглашениях, сведения о которых не были актуализированы. В случае если публичным партнером по соглашению является Российская Федерация, Минэкономразвития России направляет указанную информацию в Правительство Российской Федерации.

17. Сведения о контактных данных лиц, ответственных за внесение в информационную систему сведений о соглашениях, представляются в Минэкономразвития России публичными партнерами ежегодно в срок до 15 февраля и до 15 августа (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 2](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par125) к настоящему Порядку).

18. Уполномоченный орган местного самоуправления ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует и размещает на своем официальном сайте (в случае отсутствия такого сайта - на сайте субъекта Российской Федерации, в состав которого входит соответствующее муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результаты мониторинга соглашений, указанных в [пункте 2](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par38) настоящего Порядка, за отчетный год (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par176) к настоящему Порядку).

19. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результаты мониторинга реализации соглашений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за отчетный год (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par176) к настоящему Порядку).

20. Минэкономразвития России ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом, формирует и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результаты мониторинга соглашений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за отчетный год (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par176) к настоящему Порядку).

21. Сведения, предоставленные в информационную систему в целях проведения мониторинга, хранятся в указанной системе в течение срока действия соглашения и не менее 15 лет со дня окончания срока его действия.

22. По поручению Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России формирует на основании сведений, внесенных публичными партнерами в информационную систему, результаты мониторинга отдельных соглашений на предмет соблюдения сторонами соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий соглашения (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 4](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD.-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C66c8d61a25ef236e91e92ac2614ba184.doc#Par245) к настоящему Порядку).

Приложение N 1

к Порядку мониторинга реализации

соглашений о государственно-частном

партнерстве, соглашений

о муниципально-частном партнерстве,

утвержденному постановлением

администрации Тепловского МО

от 14.06.2021 г. № 18

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ**

**ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ**

**АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ "УПРАВЛЕНИЕ"**

**СВЕДЕНИЙ О СОГЛАШЕНИЯХ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,** **СОГЛАШЕНИЯХ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ**

1. Предложение о реализации проекта.

2. Решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в орган, уполномоченный на рассмотрение предложения.

3. Заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе, заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

4. Решение о реализации проекта.

5. Конкурсная документация.

6. Протокол о результатах проведения конкурса на право заключения соглашения.

7. Решение о признании конкурса на право заключения соглашения несостоявшимся.

8. Проект соглашения (со всеми приложениями).

9. Соглашение (со всеми приложениями).

10. Финансовая модель и (или) бизнес-план реализации соглашения.

11. Подписанные уполномоченным лицом частного партнера письма и (или) иные документы, содержащие сведения о предусмотренных и фактически достигнутых значениях финансово-экономических показателей реализации соглашения, публичным партнером по которому выступает Российская Федерация.

12. Подписанные уполномоченным лицом частного партнера письма и (или) иные документы, содержащие сведения о фактически исполненных обязательствах частного партнера по соглашению.

13. Расчет предусмотренных соглашением прогнозного размера безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств, в случае если в соглашении установлены формулы расчета и (или) порядок индексации безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств.

14. Инвестиционная программа, утвержденная органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

15. Акты ввода объектов соглашений в эксплуатацию.

16. Копии исполненных платежных поручений и (или) иные документы, подтверждающие сведения о фактически исполненных условных и безусловных обязательствах.

17. Решение о прекращении соглашения.

18. Решение о внесении изменений в условия соглашения.

19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность частного партнера, в случае если публичным партнером в соглашении выступает Российская Федерация.

20. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в сфере тарифного регулирования об установлении тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов в отношении товаров, работ, услуг, производимых частным партнером.

Приложение N 2

к Порядку мониторинга реализации

соглашений о государственно-частном

партнерстве, соглашений

о муниципально-частном партнерстве,

утвержденному постановлением

администрации Тепловского МО

от 14.06.2021 г. № 18

Рекомендуемый образец

**СВЕДЕНИЯ**

**о контактных данных лиц, ответственных за внесение сведений**

**о соглашениях о государственно-частном партнерстве,**

**соглашениях о муниципально-частном партнерстве**

**в государственную автоматизированную информационную**

**систему "Управление"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование соглашения | Наименование публичного партнера | Фамилия, имя и отчество (при наличии) | Должность | Номер контактного телефона | Адрес электронной почты |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку мониторинга реализации

соглашений о государственно-частном

партнерстве, соглашений

о муниципально-частном партнерстве,

утвержденному постановлением администрации

Тепловского МО

от 14.06.2021 г. N 18

Рекомендуемый образец

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**мониторинга реализации соглашений о государственно-частном**

**партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве**

**за 20\_\_ год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Количество принятых в отчетном году решений о реализации проекта |  |
| 2 | Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в отчетном году |  |
| 3 | Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в отчетном году и признанных несостоявшимися |  |
| 4 | Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в отчетном году и признанных состоявшимися |  |
| 5 | Количество заключенных в отчетном году соглашений |  |
| 6 | Количество заключенных в отчетном году соглашений по инициативе лиц, выступивших с предложением о реализации проекта |  |
| 7 | Количество соглашений на стадии создания (реконструкции) объекта по состоянию на последний день отчетного года |  |
| 8 | Количество соглашений на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта по состоянию на последний день отчетного года |  |
| 9 | Количество соглашений, завершенных по истечении срока действия по состоянию на последний день отчетного года |  |
| 10 | Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений) |  |
| 11 | Средний срок заключения соглашений, заключенных в отчетном году (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты подписания соглашения сторонами соглашения) |  |
| 12 | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |
| 13 | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет внебюджетных источников по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |
| 14 | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |
| 15 | Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |

Приложение N 4

к Порядку мониторинга реализации

соглашений о государственно-частном

партнерстве, соглашений

о муниципально-частном партнерстве,

утвержденному постановлением администрации

Тепловского МО от 14.06.2021 г. № 18

Рекомендуемый образец

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**мониторинга соглашения о государственно-частном партнерстве,**

**соглашения о муниципально-частном партнерстве на предмет**

**соблюдения сторонами обязательств по достижению целевых**

**показателей, содержащихся в таком соглашении, сроков**

**их реализации, объема привлекаемых инвестиций**

**и иных существенных условий такого соглашения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя | Фактически достигнутое значение целевого показателя |
| Срок действия соглашения |  |  |
| Срок проведения конкурса на право заключения соглашения (при наличии) |  |  |
| Срок заключения соглашения (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты подписания соглашения сторонами соглашения) |  |  |
| Статус заключения и реализации соглашения |  |  |
| Срок проектирования объекта (если предусматривается) |  |  |
| Срок создания (реконструкции) объекта |  |  |
| Дата ввода объекта в эксплуатацию и (или) начало его технического обслуживания |  |  |
| Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта |  |  |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников, тыс. рублей |  |  |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей |  |  |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет собственных средств частного партнера, тыс. рублей |  |  |
| Объем финансирования создания (реконструкции) объекта за счет заемных средств, тыс. рублей |  |  |
| Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей |  |  |